KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nhóm 15 - Thành viên nhóm (15 là số thứ tự của nhóm theo từng lớp - Nhóm 2 SV)

- Lục Thành Đô(Trưởng nhóm)

- Nguyễn Hữu Duy

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán Hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên có tích hợp AI | Lục Thành Đô |  |
|  | Xác định phạm vi, mục tiêu và đối tượng sử dụng hệ thống | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Nghiên cứu các giải pháp AI có thể tích hợp (chatbot hỗ trợ, gợi ý phân công, dự đoán mức độ tham gia) | Lục Thành Đô |  |
|  | Lập đề cương báo cáo | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thu thập và phân tích yêu cầu chức năng, xây dựng use case | Lục Thành Đô |  |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) cho hệ thống | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Xác định các module AI sẽ tích hợp vào hệ thống | Lục Thành Đô |  |
|  | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết kế kiến trúc hệ thống (Frontend - Backend - CSDL - AI Service) | Lục Thành Đô |  |
|  | Thiết kế giao diện người dùng (wireframe/UI-UX) | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Thiết kế API cho các module chính | Lục Thành Đô |  |
|  | Rà soát, hoàn thiện tài liệu thiết kế hệ thống | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Khởi tạo dự án, cài đặt môi trường phát triển (backend, frontend, CSDL) | Lục Thành Đô |  |
|  | Xây dựng module Quản lý thành viên (thêm/sửa/xóa/tìm kiếm) | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Xây dựng module Quản lý ban trực thuộc | Lục Thành Đô |  |
|  | Xây dựng chức năng đăng nhập, phân quyền người dùng | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Xây dựng module Quản lý sự kiện/hoạt động | Lục Thành Đô |  |
|  | Xây dựng module Quản lý cuộc họp | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Xây dựng module Điểm hoạt động và mức độ tham gia | Lục Thành Đô |  |
|  | Kiểm thử đơn vị (unit test) các module đã hoàn thành | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Báo cáo tiến độ giữa kỳ | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Xây dựng chatbot AI hỗ trợ hỏi đáp thông tin câu lạc bộ | Lục Thành Đô |  |
|  | Xây dựng chức năng AI gợi ý phân công nhiệm vụ | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Xây dựng chức năng AI dự đoán/đánh giá mức độ tham gia | Lục Thành Đô |  |
|  | Kiểm thử tích hợp các chức năng AI | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Xây dựng module Quản lý thu - chi tài chính | Lục Thành Đô |  |
|  | Xây dựng module Thống kê và báo cáo tổng hợp | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Tích hợp biểu đồ trực quan hóa dữ liệu thống kê | Lục Thành Đô |  |
|  | Kiểm thử toàn bộ chức năng hệ thống | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Kiểm thử tổng thể hệ thống, phát hiện và sửa lỗi | Lục Thành Đô |  |
|  | Tối ưu hiệu năng và hoàn thiện giao diện người dùng | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống | Lục Thành Đô |  |
|  | Chuẩn bị dữ liệu demo và kịch bản trình diễn | Nguyễn Hữu Duy |  |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Hoàn thiện báo cáo | Lục Thành Đô |  |
|  | Chuẩn bị slide và kịch bản thuyết trình | Nguyễn Hữu Duy |  |
|  | Rà soát, đóng gói và triển khai sản phẩm | Lục Thành Đô |  |
|  | Thuyết trình | Lục Thành Đô,Nguyễn Hữu Duy |  |